 COMUNE DI PISA 

Consiglio Territoriale di Partecipazione N. 2

Tel. 050/531436 – fax050/524756 -ufficiodecentrato2@comune.pisa.it

Via Donizetti CEP – Pisa

**Allacciamento all’acquedotto su Via Livornese- La Vettola**

A seguito delle numerose istanze della cittadinanza, pervenute presso l’intestato ufficio e tese ad ottenere maggiori e più precise informazioni in ordine alle tempistiche di realizzazione della fognatura nera e di allacciamento all’acquedotto su via Livornese,

il Consiglio Territoriale di Partecipazione n°2 ha attivato i propri canali istituzionali, instaurando un proficuo e diretto dialogo con la società Acque SpA, propria interlocutrice, la quale ha confermato quanto segue:

1. I lavori di scavo relativi all’esecuzione dei nuovi allacci fognari e i lavori di rifacimento degli allacci idrici dovrebbero concludersi entro il 15 Maggio prossimo;
2. I lavori di rifacimento della sede stradale, consistenti nella scarifica dell’esistente e stesura del nuovo manto di usura si concluderanno entro la fine del mese di Giugno;

Fermo restando, come precisato da Acque SpA, che le tempistiche appena descritte potranno subire eventuali slittamenti, in caso di avverse condizioni atmosferiche.

Il Presidente della commissione  Il Presidente del CTP 2

lavori pubblici CTP 2  Dott.ssa *Benedetta Di Gaddo*

*Dott. Ronny Donzelli*